## Slide 1
Команда разработчиков:
Яковлев Сергей (гр. 5081/14)
Козин Георгий (гр. 5081/14)
Яров Максим (гр. 5081/13)
Тимофеева Юлия (гр. 5081/12)
Минеев Александр (гр. 5081/12)
Иванов Дмитрий (гр. 5081/14)
Руководитель: Тимофеев Д. А.
Санкт-Петербург
2013
Проект «CodeCity»
Представление промежуточных
результатов (период 1I)

## Slide 2: Изначальные задачи участников
Разработчик | Участие в проекте
Яковлев Сергей (менеджер проекта) | Клиентская часть: web-интерфейс с использованием библиотеки WebGL, программная документация
Козин Георгий | Серверная часть: интерфейс обмена с клиентом, проектирование БД
Яров Максим | Серверная часть: выгрузка кода из репозиториев, анализ метрик кода
Тимофеева Юлия | Клиентская часть: web-интерфейс авторизации, формирования запросов и отслеживания статуса обработки предыдущих запросов
Минеев Александр | Разработка программной документации, разработка тестов

## Slide 3: Изменение задач участников и корректировки проекта
    Разработка БД:
    PostgreSQL OrientDB
    Козин Г. Яров М.
    Выгрузка кода из репозиториев SVN и Mercurial:
    Тимофеева Ю.
    Яров М.
    Минеев А.

## Slide 4: Изменение задач участников и корректировки проекта
    Разработка Web-интерфейса:
    Тимофеева Ю. Иванов Д.
    Протокол обмена между клиентом и сервером:
    Козин Г. Яров М.
    Тимофеева Ю. Иванов Д.

## Slide 5: Результаты
    Документация в latex
    БД OrientDB
    Выгрузка данных из репозиториев Git
    Поддержка нескольких версий кода

## Slide 6: Результаты
    Разбор загруженного кода:
    по пакетам
    по классам
    наследованию
    методам
    количеству строк метода
    сложности кода

## Slide 7: Результаты
    Обмен данных между сервером и клиентом
    основная web-страница с использованием AJAX

## Slide 8: Результаты
    модуль управления списком репозиториев
    передача данных скрипту WebGL

## Slide 9: Результаты
    Отображение метрик кода в графическом виде
    кол-во строк, сложность, классы
    разбивка на пакеты, наследование
    алгоритм размещения

## Slide 10: Графики
Яров М.
Минеев А.
Яковлев С.
Иванов Д.
Тимофеева Ю.

## Slide 11: Следующий этап
! Обмен между сервером и клиентом
! Алгоритм размещения зданий
! Управление камерой с использованием мыши
! Выгрузка кода из репозиториев SVN и Mercurial
? Авторизация пользователей