## Slide 1
Команда разработчиков:
Яковлев Сергей (гр. 5081/14)
Козин Георгий (гр. 5081/14)
Яров Максим (гр. 5081/13)
Тимофеева Юлия (гр. 5081/12)
Минеев Александр (гр. 5081/12)
Руководитель: Тимофеев Д. А.
Санкт-Петербург
2013
Проект «CodeCity»
Представление промежуточных
результатов (период 1)

## Slide 2: О проекте CodeCity
Анализ кода и отображение его метрик
в виде трехмерного города

## Slide 3: Требования к проекту
выгрузка кода из репозиториев Git, SVN, Mercurial
анализ метрик кода (Java)
хранение информации о проанализированном коде в БД

## Slide 4: Требования к web-интерфейсу
указание адреса репозитория
возможность авторизации
отображение прогресса выгрузки и анализа кода
список проанализированных репозиториев

## Slide 5: Требования к визуальному отображению метрик кода
разметка кода по пакетам
размеры объектов зависят от метрик кода
взаимодействие с объектами
активная камера

## Slide 6: Задачи участников
Разработчик | Участие в проекте
Яковлев Сергей (менеджер проекта) | Клиентская часть: web-интерфейс с использованием библиотеки WebGL, программная документация
Козин Георгий | Серверная часть: интерфейс обмена с клиентом, проектирование БД
Яров Максим | Серверная часть: выгрузка кода из репозиториев, анализ метрик кода
Тимофеева Юлия | Клиентская часть: web-интерфейс авторизации, формирования запросов и отслеживания статуса обработки предыдущих запросов
Минеев Александр | Разработка программной документации, разработка тестов

## Slide 7: Результаты
    ТЗ (Минеев А.)
    структура БД (Козин Г.)
    протокол обмена между клиентом и сервером
    (Яковлев С., Тимофеева Ю., Козин Г.)
    ? частичное перераспределение задач с учетом добавления нового разработчика

## Slide 8: Результаты
    Выгрузка кода из репозиториев Git
    (Яров М.)
    Анализ кода на базе Eclipse JDT
    (Яров М.)
    Разработка БД (PostgreSQL)
    (Козин Г.)

## Slide 9: Результаты
    Построение изображения на основе 2 метрик: количество классов и количество строк кода
    (Яковлев С.)
    Разработка начальной версии
    web-интерфейса
    (Тимофеева Ю.)

## Slide 10: Следующий этап
! Утверждение ТЗ
! Занесение информации о проанализированном коде в БД
! Обмен между сервером и клиентом
! Web-интерфейс
! Выгрузка кода из репозиториев SVN и Mercurial